| OBJETIVO | Garantizar el buen funcionamiento de toda la infraestructura física de la UCM |
| --- | --- |

| ALCANCE | Desde el diligenciamiento del formato hasta la ejecución, supervisión e interventoría de las obras y actualización de los planos |
| --- | --- |

| DEFINICIONES |  |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO |
| --- |
| Nº | PHVA | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
| 1 |  | Entrega para la ejecución del plan maestro de ordenamiento físico | Docentes programas de arquitectura encargados del plan maestro de ordenamiento físico | Comunicación interna (SAIA) |
| 2 | H | Diligenciamiento del formato mantenimiento correctivo | Comunidad UCM | Formato de solicitud de acción remedial, correctiva o de mejora |
| 3 | H | solicitud de contratistas e insumos Elaboración del pedido por medio de una comunicación interna teniendo en cuenta especificaciones técnicas. | Coordinación de planta física Compras | Comunicación SAIA |
| 4 | H | Selección de proveedores El comité de compras selecciona la mejor oferta. | Coordinación de planta física Comité de compras | Cotización física o electrónica |
| 5 | P | Elaboración del plan de trabajo Solo se elaborará esta actividad cuando el tiempo de entrega es mayor a un día. | Coordinación de planta física | Formato del plan de mantenimiento Formato de inspección y seguimiento de mantenimiento preventivo |
| 6 | H | Elaboración de ruta y orden de servicio En caso de que el ordenes de servicio de mínimas cuantías la unidad la puede realizar | Coordinación de planta física | Ruta de contratación Orden de servicio |
| 7 | H | Pedido de material para la ejecución de las actividades | Coordinación de planta física | Formato de pedido almacén diligenciado |
| 8 | V | Supervisión de las actividades En caso de que el monto sea menor a un millón de pesos se realizan actividades de supervisión En caso de que el monto sea mayor a un millón de pesos se realiza una interventoría | Coordinación planta física y personal de mantenimiento | Formato de mantenimiento correctivo Actas de inicio, Actas (SAIA), Registros de Asistencia, Actas de Seguimiento y Actas de Terminación |
| 9 | H | Caracterización de mantenimientos correctivos en base de datos | Coordinación planta física | Formato mantenimientos correctivos |
| 10 | H | Actualización de planos en caso de que sean adecuaciones locativas | Coordinación planta física | Planimetría |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación de planta Física | Aseguramiento de la Calidad | Rectoría | Noviembre de 2015 |

CONTROL DE CAMBIOS

| ITEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- |
| No.1 | Se agrega la actividad |
| No.2 | Pasa actividad No.1 a No. 2 La actividad No.2 pasa actividad No. 3 |
| No. 3 | La actividad No.3 pasa actividad No.4 |
| No. 4 | La actividad No.4 pasa actividad No.5 |
| No. 5 | La actividad No.5 pasa actividad No.6 |
| No.6 | La actividad No.6 pasa actividad No.7 |
| No. 7 | La actividad No.7 pasa actividad No.8 |
| No. 8 | La actividad No.8 pasa actividad No.10 |
| No. 9 | Se agrega como nueva actividad |