| OBJETIVO | Implementar el desarrollo de aplicaciones de software que faciliten la administración, el seguimiento y control de la información |
| --- | --- |

| ALCANCE | Desde la solicitud del usuario hasta la aprobación final del área solicitante y su entrega en producción. |
| --- | --- |

| DEFINICIONES |  |
| --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | PHVA | ACTIVIDAD/CRITERIOS | RESPONSABLE | REGISTRO |
| 1 | P | Realizar Solicitud DESCRIPCION: - El usuario envía a la coordinación de Sistemas de Información un comunicado interno detallando la necesidad del sistema a desarrollar. | Usuario | Comunicado Interno (SAIA) |
| 2 | H | Revisar la solicitud DESCRIPCION: - Se revisa la solicitud estudiando su viabilidad, alcance y disponibilidad de recursos y se informa al área solicitante las razones de aceptación o rechazo de la solicitud. | Coordinadora Unidad de Sistemas | Comunicado Interno (SAIA) |
| 3 | H | Análisis y Levantamiento de información: DESCRIPCION: - En caso de que la solicitud sea aceptada, se realiza una reunión con el usuario para levantar los requerimientos del sistema a desarrollar a partir de distintos cuestionarios registrando en el acta establecida la información que se haya recopilado; y se procede al siguiente paso (actividad 4). En caso contrario, se da por terminado el procedimiento. | Ingeniero de desarrollo Usuario solicitante | Acta de Reunión (SAIA) |
| 4 | H | Establecer cronograma de actividades DESCRIPCION: - Se especifica en el acta el plan de trabajo, detallando cada una de las actividades a desarrollar y los tiempos estipulados para efectuar el proceso de desarrollo. | Ingeniero de desarrollo Usuario Solicitante | Acta de Reunión (SAIA) |
| 5 | H | Diseño del sistema de información DESCRIPCION: - El proceso de diseño se lleva a cabo utilizando como ayuda la herramienta Workbench, teniendo en cuenta los requerimientos que fueron suministrados por el usuario solicitante para definir lo que el software va a hacer. | Ingeniero de desarrollo | Documento de análisis y diseño |
| 6 | H | Desarrollo del SI DESCRIPCION: - Se inicia el proceso de desarrollo de acuerdo a los requerimientos y siguiendo el cronograma planteado. | Ingeniero de desarrollo | Código fuente del sistema de información |
| 7 | H | Entrega parcial del sistema y pruebas piloto DESCRIPCION: - Se realizan pruebas por el usuario con asesoría del ingeniero de desarrollo para verificar el cumplimiento de las necesidades iniciales y reporte de inconsistencias, registrando en el acta establecida las tareas realizadas. - Si pasado cierto tiempo se evidencia por parte del usuario alguna falla o la falta de algún requerimiento, se solicita a través de HelpPeople o correo electrónico la solución y/o implementación de los requerimientos planteados. | Ingeniero de Desarrollo Usuario solicitante | Acta de Reunión (SAIA) HelpPeople y/o correo electrónico |
| 8 | V/A | Realizar los ajustes necesarios DESCRIPCION: - Realizar ajustes de acuerdo con las necesidades reportadas posteriores a la prueba., y reportar los ajustes al usuario mediante HelpPeople. | Ingeniero de desarrollo | HelpPeople |
| 9 | H | Elaborar Manuales de Usuario DESCRIPCION: - Elaborar los manuales de usuario correspondientes al sistema de información que se haya desarrollado. | Ingeniero de desarrollo | Documentos de manual de usuario |
| 10 | H | Capacitación y entrega del Sistema DESCRIPCION: - Se realiza capacitación con los usuarios y se hace entrega oficial del sistema. | Ingeniero de Desarrollo Usuario Solicitante | Acta de reunión (SAIA) |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación Unidad de Sistemas de Información |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| ITEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- |